프로젝트 기획 및 기술 설계 문서

생활틈지도(가칭) - 상황 기반 생활 인프라 추천 지도

지역 n반 n조 / 팀원명: 제출 전 실제 정보로 수정

작성 기준일: 2026.05.08 / 이미지 및 캡처 자료는 제외하고 표·텍스트로 정리

제출 전 수정 필요: 지역/반/조/팀원명, 실제 담당자, 최종 프로젝트명, API 키 발급 여부, 데이터 다운로드 기준일을 팀 정보에 맞게 업데이트한다.

# 1. 프로젝트 개요

서비스의 구체적인 목표와 요구사항을 기능적 요구사항 중심으로 정리한다. 비기능적 요구사항은 제출 양식 요건에 맞춰 별도 표로 남기되, 초기 구현에서는 핵심 기능 완성 이후 점검한다.

| 구분 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 생활틈지도(가칭) |
| 서비스 한 줄 정의 | 사용자가 현재 위치나 선택 지역에서 필요한 생활 인프라를 지도에서 찾고, 상황 태그와 최신성/신뢰도 정보를 기준으로 추천받는 생활 인프라 추천 지도 서비스 |
| 서비스 개요 | 공중화장실, 주차장, 공공 실외 흡연시설, 카페, 산책/휴식 장소 등 일상에서 갑자기 필요한 장소를 지도 기반으로 제공한다. 외부 공공데이터와 사용자 제보 데이터를 함께 활용하고, 장소별 태그·최근 확인일·검증 내역을 통해 사용자가 상황에 맞는 장소를 선택하도록 돕는다. |
| 문제 정의 | 기존 지도 서비스는 일반 장소 검색에는 강하지만 “급하게 이용 가능한 화장실”, “조용하고 콘센트가 있는 카페”, “공공데이터 기준 흡연구역”, “혼자 잠깐 쉬기 좋은 곳”처럼 생활형 세부 정보와 최신성 검증을 한 번에 판단하기 어렵다. 사용자는 여러 검색 결과를 오가며 직접 비교해야 하는 불편이 있다. |
| 목표 | 공공데이터와 사용자 제보를 결합하여 생활 인프라 장소를 지도에 표시하고, 카테고리·태그·현재 위치·최신성·신뢰도 기준으로 상황에 맞는 장소를 추천한다. |
| 주요 사용자 | 현재 위치 주변 생활 인프라가 필요한 사용자, 낯선 지역에서 화장실/주차장/휴식 장소를 찾는 사용자, 특정 조건의 카페나 휴식 장소를 찾는 사용자, 장소 정보를 제보하고 검증하는 사용자, 제보 데이터를 관리하는 관리자 |
| 주요 기능 | 지도 기반 장소 조회, 카테고리/태그 필터, 장소 상세 조회, 공공데이터 기반 장소 제공, 사용자 장소 제보, 오류/최신성 제보, 후기/검증, 북마크, 상황 기반 추천, 관리자 검수, AI 태그 추천/후기 요약(선택 기능) |
| 주요 페이지 구성 | 홈 지도 / 장소 목록·필터 패널 / 장소 상세 / 장소·오류 제보 / 추천 피드 / 북마크 / 마이페이지 / 로그인·회원가입 / 관리자 제보 관리 |

## 1-1. 서비스 타당성 및 범위

| 구분 | 평가 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 타당성 | 보통 이상 | 공중화장실과 주차장은 공공데이터 기반으로 초기 장소 데이터를 확보할 가능성이 높다. 서울시 공공 실외 흡연시설은 서울 지역 보조 카테고리로 활용한다. 카페의 콘센트/조용함, 산책/휴식 장소의 체감 정보는 사용자 제보와 태그 라벨링으로 보완한다. |
| 기술적 타당성 | 구현 가능 | Django REST Framework, Vue, 지도 API, 공공데이터 수집/정제, 사용자 제보 CRUD, 관리자 검수, 태그 기반 추천까지 현재 학습 범위에서 구현 가능하다. AI와 개인화는 Could Have로 분리한다. |
| 경제적 타당성 | 초기 구현 가능 | 공공데이터와 지도 API를 중심으로 초기 비용을 낮춘다. AI는 제보 등록 또는 후기 요약 시점에 제한적으로 호출하거나, 구현 여력이 부족하면 제외한다. |
| 차별성 | 있음 | 기존 지도 앱과 정면 경쟁하지 않고 상황 태그, 사용자 제보, 최신성/신뢰도, 추천 이유 제공을 중심으로 생활형 정보를 보완한다. |
| 초기 MVP 범위 | 현실적 | Must 기능은 지도 조회, 장소 상세, 카테고리/태그 필터, 공공데이터 적재, 사용자 제보, 제보 상태 관리, 상황 기반 추천까지로 제한한다. |

## 1-2. 기능적 요구사항

우선순위는 MoSCoW 기준으로 작성한다. Must는 MVP 완성을 위해 필수, Should는 서비스 완성도 향상, Could는 여유가 있을 때 구현한다.

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 지도 기반 장소 조회 | 사용자는 지도 화면에서 현재 위치 또는 선택 지역 주변의 생활 인프라 장소를 마커로 확인할 수 있다. | Must |
| F02 | 현재 위치/지역 선택 | 사용자는 브라우저 위치 권한 또는 지역 검색을 통해 탐색 기준 위치를 설정할 수 있다. | Must |
| F03 | 카테고리 필터 | 사용자는 공중화장실, 주차장, 흡연구역, 카페, 산책/휴식 장소 등 카테고리별로 장소를 필터링할 수 있다. | Must |
| F04 | 태그 기반 필터 | 사용자는 조용함, 콘센트 있음, 무료/유료, 야간 이용, 최근 확인됨, 공공데이터 기준 등 세부 태그로 장소를 탐색할 수 있다. | Must |
| F05 | 장소 목록 정렬 | 사용자는 거리순, 추천순, 최신 확인순, 신뢰도순으로 장소 목록을 정렬할 수 있다. | Must |
| F06 | 장소 상세 조회 | 사용자는 장소명, 주소, 좌표, 운영시간, 요금, 출처, 최근 확인일, 태그, 후기, 신뢰도 등의 상세 정보를 볼 수 있다. | Must |
| F07 | 공공데이터 수집/저장 | 공중화장실, 주차장, 공공 실외 흡연시설 데이터를 수집·정제하여 서비스 DB 또는 fixtures에 저장한다. | Must |
| F08 | 사용자 장소 제보 | 회원 사용자는 신규 장소, 카페 세부 정보, 산책/휴식 장소, 기존 정보 보완 내용을 직접 제보할 수 있다. | Must |
| F09 | 제보 상태 관리 | 제보 데이터는 승인 대기, 승인 완료, 반려 상태를 가지며 관리자 검수 결과에 따라 장소 데이터에 반영된다. | Must |
| F10 | 상황 기반 추천 | 사용자 위치, 선택 상황 태그, 카테고리, 거리, 최신성, 신뢰도 기준으로 추천 장소를 정렬하여 제공한다. | Must |
| F11 | 추천 이유 표시 | 추천 장소 카드에 가까움, 최근 확인됨, 태그 일치, 신뢰도 높음 등 간단한 추천 이유를 표시한다. | Must |
| F12 | 정보 오류 제보 | 회원 사용자는 장소 정보가 틀렸거나 폐쇄·변경된 경우 오류 유형과 수정 내용을 제보할 수 있다. | Should |
| F13 | 최신성 검증 | 회원 사용자는 장소 정보가 현재도 맞는지 맞아요/달라요 또는 이용 가능/불가 형태로 검증할 수 있다. | Should |
| F14 | 후기/메모 작성 | 회원 사용자는 장소에 짧은 후기, 이용 팁, 별점 또는 메모를 남길 수 있다. | Should |
| F15 | 북마크 | 회원 사용자는 관심 장소를 저장하고 북마크 페이지에서 다시 확인할 수 있다. | Should |
| F16 | 신뢰도/최신성 표시 | 최근 확인일, 검증 수, 오류 제보 수, 관리자 승인 여부를 바탕으로 장소 정보의 신뢰도와 최신성을 표시한다. | Should |
| F17 | 관리자 제보 검수 | 관리자는 제보 승인/반려, 장소 수정, 태그 관리, 오류 제보 처리를 할 수 있다. | Should |
| F18 | 마이페이지 | 회원 사용자는 내 제보 상태, 저장한 장소, 내가 작성한 후기와 검증 내역을 확인할 수 있다. | Should |
| F19 | AI 태그 추천 | 사용자 제보 문장을 분석하여 조용함, 콘센트 있음, 야간 조명 있음 등 후보 태그를 추천한다. 실제 장소 정보 생성에는 사용하지 않는다. | Could |
| F20 | AI 후기 요약 | 장소 후기가 일정 수 이상 쌓이면 핵심 장점과 주의점을 요약하여 표시한다. | Could |
| F21 | 사용자 행동 기반 추천 | 조회, 저장, 후기, 검증 행동과 장소 태그를 점수화하여 사용자별 추천 우선순위를 조정한다. | Could |
| F22 | 사진 첨부 | 사용자 제보 또는 후기 작성 시 사진을 첨부하여 검증 근거를 보완할 수 있다. | Could |

## 1-3. 비기능적 요구사항(후순위 점검 항목)

초기 진행 원칙: 기능적 요구사항 구현을 우선한다. 아래 비기능적 요구사항은 제출 양식 충족 및 개발 중 점검 기준으로 사용하고, 최적화성 요구사항은 핵심 기능 구현 이후 보완한다.

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NF01 | 응답 성능 | 일반적인 네트워크 환경에서 장소 목록/지도 마커 조회 API는 3초 이내 응답을 목표로 한다. | Must |
| NF02 | 동시 사용자 | 최소 20명의 활성 사용자가 동시에 조회/제보 기능을 사용해도 안정적으로 동작하도록 구현한다. | Must |
| NF03 | 데이터 출처 표시 | 외부 공공데이터와 API 기반 장소는 출처, 수집일, 기준일을 사용자가 확인할 수 있어야 한다. | Must |
| NF04 | 개인정보 보호 | 현재 위치는 장소 검색에만 사용하고, 사용자 동의 없이 민감한 위치 기록을 영구 저장하지 않는다. | Must |
| NF05 | 권한 검증 | 제보 수정, 후기 삭제, 관리자 승인 기능은 작성자 또는 관리자 권한을 검증해야 한다. | Must |
| NF06 | Fixtures 제공 | 프로젝트 실행에 필요한 초기 장소, 카테고리, 태그 데이터는 fixtures로 로드 가능해야 한다. | Must |
| NF07 | 데이터 최신성 | 최근 확인일이 오래된 장소는 최신성 낮음 또는 확인 필요 상태로 표시한다. | Should |
| NF08 | 외부 API 장애 대응 | 외부 API 호출 실패 시 이미 저장된 DB/fixtures 데이터를 우선 표시하고 오류 메시지를 제공한다. | Should |
| NF09 | 모바일 사용성 | 지도, 필터, 장소 상세 화면은 모바일 화면에서 사용 가능하도록 반응형으로 구성한다. | Should |
| NF10 | AI 비용 제어 | AI 기능은 제보 등록 또는 요약 요청 시점에 제한적으로 호출하여 비용과 응답 지연을 관리한다. | Could |

# 2. 작업 분해 및 계획

정의된 요구사항을 기준으로 WBS를 작성하고, 각 작업의 구현 난이도와 예상 시간을 함께 산정한다. 실제 Gantt 차트는 별도 Excel/Google Sheets에 옮겨 작성할 수 있으며, 본 문서에는 이미지 없이 표 형태로 요약한다.

## 2-1. WBS 요약

| WBS ID | 작업명 | 관련 요구사항 | 상세 내용 | 난이도 | 예상 시간 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 문제 정의·서비스 목표 정리 | - | 서비스 필요성, 목표, 차별점, MVP 범위 확정 | 하 | 3h | 기획 문단 |
| 1.2 | 기능적 요구사항 작성 | F01~F22 | 기능 목록 세분화, MoSCoW 우선순위 결정 | 중 | 5h | 요구사항 표 |
| 1.3 | 비기능 요구사항 정리 | NF01~NF10 | 제출용 품질 기준 정리, 최적화 항목은 후순위 표시 | 하 | 2h | 비기능 표 |
| 2.1 | 데이터 출처 확인 | F07 | 공공데이터포털, 서울 열린데이터광장, Kakao Developers 확인 | 중 | 4h | 데이터 탐색 표 |
| 2.2 | 데이터 필드 표준화 | F03,F04,F06,F07 | 장소명, 주소, 좌표, 카테고리, 태그, 출처, 기준일 필드 설계 | 중 | 4h | 정제 기준 |
| 2.3 | fixtures 설계 | F07,NF06 | 초기 카테고리/태그/장소 샘플 데이터 구조 설계 | 중 | 3h | fixtures 목록 |
| 3.1 | ERD 작성 | 전체 | User, Place, Category, Tag, Report, Review 등 관계 설계 | 중 | 5h | ERD 구조 표 |
| 3.2 | Use Case 작성 | 전체 | 비회원/회원/관리자 Actor와 기능 연결 정리 | 하 | 3h | Use Case 표 |
| 3.3 | API 설계 | 전체 | DRF 엔드포인트, 인증 여부, 기능 연결 정리 | 중 | 4h | API 목록 |
| 3.4 | 화면 설계 | 전체 | 지도, 상세, 제보, 추천, 마이페이지, 관리자 화면 목록 작성 | 중 | 4h | 화면 목록 |
| 4.1 | Django 모델 구현 | F01~F18 | Place, Category, Tag, Report, Review, Verification, Bookmark 모델 구현 | 중상 | 8h | models.py |
| 4.2 | DRF Serializer/View 구현 | F01~F18 | 장소 조회, 필터, 상세, 제보, 후기, 검증, 북마크 API 구현 | 상 | 12h | API 코드 |
| 4.3 | 공공데이터 적재 스크립트 | F07,NF06 | CSV/API 데이터를 정제하여 DB 또는 fixtures로 변환 | 상 | 8h | load script/fixtures |
| 4.4 | 추천 로직 구현 | F10,F11,F21 | 거리, 태그 일치, 최신성, 신뢰도 기반 점수 계산 | 상 | 8h | recommendation service |
| 5.1 | Vue 프로젝트 구조 설정 | 전체 | 라우터, API 모듈, 상태 관리, 공통 컴포넌트 구조 설정 | 중 | 5h | Vue 기본 구조 |
| 5.2 | 지도/마커 화면 구현 | F01~F05 | 지도 렌더링, 마커 표시, 필터 패널, 목록 정렬 구현 | 상 | 12h | 홈 지도 화면 |
| 5.3 | 장소 상세/제보 화면 구현 | F06,F08,F12~F14 | 상세 모달, 제보 폼, 오류 제보, 후기 입력 구현 | 상 | 10h | 상세/제보 화면 |
| 5.4 | 추천/북마크/마이페이지 구현 | F10,F15,F18 | 추천 피드, 북마크 목록, 내 활동 조회 화면 구현 | 중상 | 8h | 사용자 화면 |
| 5.5 | 관리자 화면 구현 | F09,F17 | 제보 목록, 승인/반려, 태그 관리, 오류 처리 UI 구현 | 중상 | 8h | 관리자 화면 |
| 6.1 | 통합 테스트 | 전체 | 조회→필터→상세→제보→승인→추천 흐름 테스트 | 중 | 6h | 테스트 결과 |
| 6.2 | 문서화·README 작성 | 전체 | 실행 방법, 데이터 출처, 기능 목록, 어려웠던 점, 개선 방향 정리 | 중 | 5h | README |

## 2-2. 단계별 일정 계획

| 단계 | 구분 | 주요 작업 | 예상 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 기획·요구사항 | 문제 정의, 기능적 요구사항, 비기능 점검 항목, MVP 범위 정리 | 1~2일차 |
| 2단계 | 데이터 탐색·정제 기준 | 외부 데이터 출처 확인, 데이터 필드 분석, 핵심 카테고리 확정, fixtures 설계 | 2~3일차 |
| 3단계 | 구조 설계 | ERD, Use Case, API, 화면 흐름 설계 | 3~4일차 |
| 4단계 | 백엔드 구현 | Django 모델, DRF API, 공공데이터 적재, 추천 로직 구현 | 5~9일차 |
| 5단계 | 프론트 구현 | Vue 지도 화면, 필터, 상세, 제보, 추천, 마이페이지, 관리자 화면 구현 | 7~12일차 |
| 6단계 | 검증·문서화 | 통합 테스트, fixtures 로드 확인, README, 발표용 정리 | 13~14일차 |

## 2-3. 구현 우선순위 기준

| 우선순위 | 포함 기능 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1순위: Must | 지도 조회, 마커, 카테고리/태그 필터, 장소 상세, 공공데이터 적재, 사용자 제보, 제보 상태 관리, 상황 기반 추천 | 서비스 정체성과 제출 완성도에 직접 연결되므로 우선 구현한다. |
| 2순위: Should | 오류 제보, 후기/검증, 북마크, 신뢰도 표시, 관리자 검수, 마이페이지 | 서비스 차별화와 완성도를 높이므로 Must 완료 후 구현한다. |
| 3순위: Could | AI 태그 추천, AI 후기 요약, 행동 기반 개인화, 사진 첨부 | 시간과 API 비용을 고려해 선택 구현한다. 구현하지 못해도 MVP 설명이 가능해야 한다. |
| 초기 제외 | 실시간 주차 가능 대수, 실시간 화장실 이용 여부, 전국 모든 장소 완전 커버, AI가 장소 정보를 생성하는 기능 | 데이터 확보와 실시간성 부담이 커서 초기 MVP에서 제외한다. |

# 3. 데이터 탐색

자율 주제이므로 서비스의 주된 데이터셋은 외부에서 확보해야 한다. 합성 데이터는 제한적으로만 사용하고, 프로젝트 실행에 필요한 데이터는 fixtures로 준비한다. 데이터 확인일은 2026.05.08 기준이다.

## 3-1. 데이터 출처 후보 및 활용 방안

| 데이터명 | 데이터 설명 | 출처 | 수집 방법 | 활용 기능 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공중화장실 정보 | 화장실명, 주소, 위도/경도, 개방시간, 남녀/장애인/어린이용 위생시설 수 등 | 행정안전부_공중화장실정보 조회서비스 / 공공데이터포털 | Open API 활용 신청 후 JSON/XML 수집, 필요 필드 정제 후 DB/fixtures 저장 | 화장실 마커, 개방시간 필터, 현재 위치 기반 추천 | MVP 핵심 |
| 전국 주차장 정보 | 주차장명, 주소, 위도/경도, 운영요일, 운영시간, 요금, 주차구획수, 관리기관 등 | 전국주차장정보표준데이터 / 공공데이터포털 | CSV 다운로드 또는 API 수집 후 표준 필드로 정제 | 주차장 마커, 요금/운영시간 상세, 거리순·추천순 정렬 | MVP 핵심 |
| 공공 실외 흡연시설 | 서울시 및 자치구가 설치한 공공 실외 흡연시설 위치 정보 | 서울시 실외흡연 시설 현황 / 서울 열린데이터광장 | xlsx 파일 다운로드 후 좌표·주소 필드 확인, 서울 지역 보조 데이터로 적재 | 흡연구역 보조 카테고리, 공공데이터 기준 정보 제공 | 보조 카테고리 |
| 카페 장소 기본 정보 | 카페명, 주소, 좌표, 카테고리, 전화번호 등 기본 장소 정보 | Kakao Local API | REST API 키 발급 후 키워드/카테고리 검색 결과를 화면 조회에 활용. DB 저장 여부는 이용 조건 확인 후 결정 | 카페 위치 조회, 사용자 제보 태그 연결, 검색 보조 | 선택/보완 |
| 사용자 제보 데이터 | 카페 세부 태그, 산책/휴식 장소, 오류 제보, 후기, 검증 기록 등 | 서비스 사용자 입력 데이터 | 웹 폼 입력 후 관리자 승인. 승인된 데이터만 Place 또는 태그 정보에 반영 | 공식 데이터에 없는 생활형 태그 보완, 최신성/신뢰도 계산 | 핵심 보완 |
| AI 처리 데이터 | 제보 문장, 후기 텍스트, 태그 추천 결과, 요약 결과 | AI API + 자체 DB 저장 결과 | 필요 시 API 호출. 실제 장소 생성에는 사용하지 않고 추천 태그/요약 후보로만 사용 | 태그 자동 추천, 후기 요약, 추천 이유 문장 생성 | 선택 기능 |

## 3-2. 데이터 사용 가능성 확인 메모

| 대상 | 확인 내용 | 활용 가능성 | 리스크 및 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공중화장실 | 공공데이터포털에서 공중화장실명, 소재지 주소, 위도/경도, 개방시간 등 기본 이용 데이터를 제공하는 것으로 확인했다. 좌표계는 WGS84 위경도 좌표계로 안내되어 지도 서비스에 활용하기 좋다. | 높음 | Open API 활용 신청과 인증키 필요. 지역별 누락/오류 가능성은 사용자 검증으로 보완한다. |
| 주차장 | 전국주차장정보표준데이터는 지방자치단체가 관리하는 공영/민영 주차장 정보를 제공하며 운영시간, 요금, 위도, 경도 등 지도 서비스에 필요한 필드를 포함한다. | 높음 | 표준데이터라도 개별 기관 등록 데이터라 최신성 차이가 있을 수 있다. 수집일과 기준일 표시가 필요하다. |
| 흡연시설 | 서울시 데이터는 서울시 및 자치구가 설치한 공공 실외 흡연시설을 대상으로 하며, 민간 설치 실내외 흡연시설은 포함하지 않는다고 명시되어 있다. | 중간 | 전국 서비스 핵심 데이터로 확정하지 않고 서울 지역 보조 카테고리로 둔다. |
| 카페 | Kakao Local API는 키워드 장소 검색과 카테고리 장소 검색, 좌표 기반 장소 탐색을 지원한다. | 중간 | 카페 기본 위치 조회에는 유용하지만 콘센트/조용함 등 세부 태그는 사용자 제보가 필요하다. 이용 쿼터와 저장 정책은 개발 전 최종 확인한다. |
| 산책/휴식 장소 | 공식 데이터만으로 체감형 정보를 확보하기 어렵다. | 낮음~중간 | 초기에는 사용자 제보 기반으로 운영하고, 관리자가 승인한 장소만 노출한다. 핵심 기능 구현 이후 확장한다. |

## 3-3. 데이터 정제 기준

| 정제 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 공통 장소 필드 | name, category, address, latitude, longitude, source_type, source_name, source_url, collected_at, last_verified_at, description |
| 카테고리 표준화 | toilet, parking, smoking_area, cafe, walking, rest, other 등 내부 코드로 통일한다. |
| 태그 표준화 | quiet, has_outlet, open_late, free, paid, public_data, recently_verified, accessible, good_for_alone, good_for_walk 등으로 관리한다. |
| 좌표 처리 | 위도/경도가 있는 데이터만 지도 마커로 우선 사용한다. 좌표가 없는 경우 주소 기반 지오코딩은 선택 기능으로 분리한다. |
| 최신성 처리 | 외부 데이터 수집일, 공공데이터 기준일, 사용자 검증일을 분리하여 저장한다. 최근 확인일이 오래되면 확인 필요 상태로 표시한다. |
| 신뢰도 처리 | 관리자 승인 여부, 긍정 검증 수, 오류 제보 수, 최근 확인일을 기준으로 점수화한다. |

## 3-4. fixtures 준비 계획

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| categories.json | 공중화장실, 주차장, 흡연구역, 카페, 산책/휴식 장소 등 기본 카테고리 |
| tags.json | 조용함, 콘센트 있음, 야간 이용, 무료, 공공데이터 기준, 최근 확인됨 등 추천/필터용 태그 |
| places_sample.json | 초기 시연용 장소 데이터. 공공데이터에서 수집·정제한 일부 장소와 관리자 승인 샘플을 포함 |
| place_tags.json | 장소와 태그의 다대다 관계 데이터 |
| users_sample.json | 테스트용 일반 사용자와 관리자 계정. 실제 제출 시 비밀번호와 개인정보는 안전한 방식으로 처리 |
| reviews_verifications_sample.json | 후기, 검증, 오류 제보 기능 시연을 위한 최소 샘플 데이터 |

## 3-5. 참고 URL

행정안전부_공중화장실정보 조회서비스: https://www.data.go.kr/data/15155058/openapi.do

전국주차장정보표준데이터: https://www.data.go.kr/data/15012896/standard.do

서울시 실외흡연 시설 현황: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22191/F/1/datasetView.do

Kakao Local API 이해하기: https://developers.kakao.com/docs/ko/local/common

Kakao Local API REST API: https://developers.kakao.com/docs/ko/local/dev-guide

# 4. 프로젝트 구조

이미지 캡처는 제외하고, ERD와 Use Case Diagram을 표와 텍스트 구조로 작성한다. 실제 제출 시 시간이 있으면 아래 구조를 Draw.io, DBDiagram, PlantUML 등으로 옮겨 이미지로 변환한다.

## 4-1. ERD 초안 - 엔티티 정의

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계/역할 |
| --- | --- | --- |
| User | Django 기본 User 또는 Custom User | Report, Review, Verification, Bookmark, UserAction과 1:N 관계 |
| Category | id, name, code, description, is_active | Place와 1:N 관계. 예: 화장실, 주차장, 카페 |
| Tag | id, name, code, description, tag_type | Place와 M:N 관계. 상황/시설/검증 태그 관리 |
| Place | id, name, category_id, address, latitude, longitude, description, source_type, source_name, source_url, collected_at, last_verified_at, trust_score, status | 서비스 핵심 장소 데이터. Category에 속하고 Tag, Review, Verification, Bookmark와 연결 |
| PlaceTag | id, place_id, tag_id, confidence, created_at | Place와 Tag의 다대다 관계를 저장. AI 추천 태그의 신뢰도도 저장 가능 |
| Report | id, user_id, place_id(nullable), report_type, title, content, suggested_address, suggested_latitude, suggested_longitude, status, admin_comment, created_at, updated_at | 신규 장소 제보, 기존 장소 수정 요청, 오류 제보를 통합 관리 |
| Review | id, user_id, place_id, rating, content, created_at, updated_at, is_deleted | 장소 후기/메모 저장 |
| Verification | id, user_id, place_id, verification_type, content, created_at | 정보가 맞아요, 정보가 달라요, 현재 이용 불가 등 검증 기록 저장 |
| Bookmark | id, user_id, place_id, created_at | 사용자의 관심 장소 저장. user_id + place_id 중복 방지 |
| UserAction | id, user_id, place_id, action_type, tag_snapshot, created_at | 조회, 저장, 후기, 검증 등 추천 고도화용 행동 로그. 초기에는 선택 구현 |
| AdminAction | id, admin_id, target_type, target_id, action_type, memo, created_at | 관리자 승인, 반려, 수정 처리 이력 저장 |

## 4-2. ERD 관계 요약

| 관계 | 설명 |
| --- | --- |
| User 1 : N Report | 회원 사용자는 여러 장소 제보 또는 오류 제보를 작성할 수 있다. |
| User 1 : N Review | 회원 사용자는 여러 장소 후기를 작성할 수 있다. |
| User 1 : N Verification | 회원 사용자는 여러 장소 검증 기록을 남길 수 있다. |
| User 1 : N Bookmark | 회원 사용자는 여러 장소를 저장할 수 있다. |
| Category 1 : N Place | 하나의 카테고리는 여러 장소를 가진다. |
| Place M : N Tag | 하나의 장소에는 여러 태그가 붙고, 하나의 태그는 여러 장소에 붙을 수 있다. 중간 테이블은 PlaceTag이다. |
| Place 1 : N Review | 하나의 장소에는 여러 후기가 연결된다. |
| Place 1 : N Verification | 하나의 장소에는 여러 검증 기록이 연결된다. |
| Place 1 : N Report | 기존 장소에 대한 수정/오류 제보는 해당 Place와 연결된다. 신규 제보는 승인 전 place_id가 비어 있을 수 있다. |
| AdminAction N : 1 User | 관리자 사용자가 처리한 승인/반려/수정 이력을 저장한다. |

Mermaid ERD 작성용 텍스트(이미지 제외)

erDiagram User ¦¦--o{ Report : writes User ¦¦--o{ Review : writes User ¦¦--o{ Verification : verifies User ¦¦--o{ Bookmark : saves User ¦¦--o{ UserAction : records Category ¦¦--o{ Place : classifies Place ¦¦--o{ PlaceTag : has Tag ¦¦--o{ PlaceTag : labels Place ¦¦--o{ Report : receives Place ¦¦--o{ Review : has Place ¦¦--o{ Verification : has Place ¦¦--o{ Bookmark : saved_by User ¦¦--o{ AdminAction : performs

## 4-3. Use Case Diagram 초안

| Actor | Use Case | 설명 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비회원 사용자 | 지도 조회 | 현재 위치 또는 선택 지역 기준으로 장소 마커를 조회한다. | F01,F02 |
| 비회원 사용자 | 장소 검색/필터 | 카테고리와 태그를 선택하여 장소 목록을 필터링한다. | F03,F04,F05 |
| 비회원 사용자 | 장소 상세 조회 | 장소의 주소, 운영시간, 출처, 태그, 최신 확인일을 확인한다. | F06 |
| 비회원 사용자 | 추천 장소 조회 | 상황 태그 기반 추천 목록을 제한적으로 확인한다. | F10,F11 |
| 회원 사용자 | 장소 제보 | 신규 장소 또는 장소 보완 정보를 제보한다. | F08,F09 |
| 회원 사용자 | 오류/최신성 제보 | 정보 오류, 폐쇄, 이용 불가, 최신 확인 여부를 제보한다. | F12,F13 |
| 회원 사용자 | 후기 작성 | 장소에 대한 짧은 후기와 평점을 작성한다. | F14 |
| 회원 사용자 | 북마크 관리 | 관심 장소를 저장하고 목록에서 확인한다. | F15 |
| 회원 사용자 | 마이페이지 조회 | 내 제보 상태, 저장 장소, 후기, 검증 내역을 확인한다. | F18 |
| 관리자 | 제보 승인/반려 | 사용자 제보를 검수하고 장소 데이터에 반영하거나 반려한다. | F09,F17 |
| 관리자 | 장소/태그 관리 | 장소 정보와 카테고리/태그를 수정한다. | F17 |
| 관리자 | 오류 제보 처리 | 오류 신고를 확인하고 장소 상태 또는 정보를 갱신한다. | F12,F17 |
| 외부 API | 데이터 제공 | 공공데이터 및 Kakao Local API를 통해 초기 장소 데이터를 제공한다. | F07 |
| AI API(선택) | 태그 추천/후기 요약 | 제보 문장과 후기를 분석하여 태그 후보 또는 요약문을 제공한다. | F19,F20 |

## 4-4. Use Case 관계 메모

| 관계 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| include | 장소 제보, 후기 작성, 북마크, 검증 기능은 로그인/권한 검증을 포함한다. |
| include | 추천 장소 조회는 위치 기준 설정, 카테고리/태그 필터, 추천 점수 계산을 포함한다. |
| extend | AI 태그 추천은 장소 제보 기능을 보조하는 선택 확장 기능이다. |
| extend | AI 후기 요약은 장소 상세 조회를 보조하는 선택 확장 기능이다. |
| extend | 사용자 행동 기반 추천은 기본 상황 기반 추천을 확장하는 고도화 기능이다. |

PlantUML Use Case 작성용 텍스트(이미지 제외)

@startuml left to right direction actor "비회원 사용자" as Guest actor "회원 사용자" as Member actor "관리자" as Admin actor "외부 API" as External actor "AI API" as AI rectangle "생활틈지도" { usecase "지도 조회" as UC1 usecase "카테고리/태그 필터" as UC2 usecase "장소 상세 조회" as UC3 usecase "상황 기반 추천" as UC4 usecase "장소 제보" as UC5 usecase "오류/최신성 제보" as UC6 usecase "후기/검증" as UC7 usecase "북마크" as UC8 usecase "제보 승인/반려" as UC9 usecase "장소/태그 관리" as UC10 usecase "공공데이터 적재" as UC11 usecase "AI 태그 추천/요약" as UC12 } Guest --> UC1 Guest --> UC2 Guest --> UC3 Guest --> UC4 Member --> UC5 Member --> UC6 Member --> UC7 Member --> UC8 Admin --> UC9 Admin --> UC10 External --> UC11 AI --> UC12 UC5 ..> UC12 : extend UC3 ..> UC12 : extend @enduml

## 4-5. API 엔드포인트 초안

| Method | Endpoint | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/categories/ | 카테고리 목록 조회 | 전체 |
| GET | /api/tags/ | 태그 목록 조회 | 전체 |
| GET | /api/places/ | 카테고리, 태그, 위치, 반경, 정렬 기준으로 장소 목록 조회 | 전체 |
| GET | /api/places/{id}/ | 장소 상세 정보 조회 | 전체 |
| POST | /api/reports/ | 신규 장소 제보 또는 오류 제보 등록 | 회원 |
| GET | /api/reports/me/ | 내 제보 목록과 처리 상태 조회 | 회원 |
| PATCH | /api/admin/reports/{id}/status/ | 관리자 제보 승인/반려 처리 | 관리자 |
| POST | /api/places/{id}/reviews/ | 장소 후기 작성 | 회원 |
| PATCH/DELETE | /api/reviews/{id}/ | 후기 수정/삭제 | 작성자/관리자 |
| POST | /api/places/{id}/verify/ | 장소 정보 맞음/다름, 이용 가능/불가 검증 | 회원 |
| POST/DELETE | /api/bookmarks/{place_id}/ | 장소 북마크 등록/삭제 | 회원 |
| GET | /api/bookmarks/ | 내 북마크 목록 조회 | 회원 |
| GET | /api/recommendations/ | 상황 태그와 위치 기반 추천 장소 목록 조회 | 전체/회원 |
| GET | /api/users/me/actions/ | 내 조회/저장/검증 활동 기반 추천 보정 데이터 조회 | 회원 |
| POST | /api/ai/tag-suggestions/ | 제보 문장 기반 AI 태그 후보 추천 | 회원/관리자 |
| POST | /api/ai/review-summary/{place_id}/ | 후기 요약 생성 또는 갱신 | 관리자 |

## 4-6. 추천 로직 초안

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 거리 점수 | 사용자 기준 위치와 장소 좌표의 거리가 가까울수록 높은 점수 부여 |
| 태그 일치 점수 | 사용자가 선택한 상황 태그와 장소 태그가 많이 일치할수록 높은 점수 부여 |
| 최신성 점수 | 최근 확인일이 가까울수록 높은 점수 부여. 확인일이 오래되면 감점 |
| 신뢰도 점수 | 관리자 승인, 긍정 검증 수, 오류 제보 수, 후기 수를 기준으로 점수화 |
| 카테고리 가중치 | 사용자가 선택한 상황에 맞는 핵심 카테고리를 우선 노출 |
| 추천 이유 | 상위 점수 요인을 바탕으로 “가까운 장소”, “최근 확인됨”, “선택 태그와 일치” 같은 문장 생성 |

예시 점수식: recommendation_score = distance_score * 0.35 + tag_score * 0.30 + recency_score * 0.20 + trust_score * 0.15. 실제 가중치는 테스트 후 조정한다.

## 4-7. Django/Vue 구조 초안

| 구분 | 구조 |
| --- | --- |
| Django apps | accounts, places, reports, reviews, recommendations, ai_tools |
| 주요 모델 | Place, Category, Tag, PlaceTag, Report, Review, Verification, Bookmark, UserAction, AdminAction |
| DRF 구성 | Serializer, ViewSet/APIView, FilterBackend, Permission, Pagination, RecommendationService |
| Vue pages | HomeMapView, PlaceDetailView/Modal, ReportFormView, RecommendationView, BookmarkView, MyPageView, AdminReportView |
| Vue components | MapContainer, MarkerLayer, FilterPanel, PlaceCard, TagSelector, TrustBadge, ReportForm, RecommendationCard |
| API 통신 | axios 기반 api/places.js, api/reports.js, api/recommendations.js, api/auth.js로 분리 |

# 5. 화면 설계

이미지 와이어프레임은 제외하고, 화면 목록과 이동 흐름을 텍스트로 정리한다. 시간이 부족할 경우 이 표를 그대로 제출하고, 구현 단계에서 Figma 또는 Draw.io로 보완한다.

## 5-1. 화면 목록

| 페이지명 | 설명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 홈/지도 페이지 | 서비스 첫 화면. 현재 위치 또는 선택 지역 주변의 생활 인프라를 지도에 표시한다. | 지도 표시, 마커, 현재 위치/지역 설정, 카테고리 필터, 태그 필터, 추천 장소 카드, 장소 상세 이동 |
| 장소 목록/필터 패널 | 지도와 함께 장소 목록을 확인하고 조건을 조정하는 영역이다. | 거리순/추천순/최신순 정렬, 카테고리 선택, 태그 선택, 운영 중 여부 필터, 선택 장소 강조 |
| 장소 상세 페이지/모달 | 선택한 장소의 상세 정보를 확인하는 화면이다. | 주소, 운영시간, 출처, 최근 확인일, 태그, 후기, 신뢰도, 북마크, 오류 제보, 길찾기 링크 |
| 장소 제보 페이지 | 회원 사용자가 새 장소 또는 기존 장소의 보완 정보를 제보하는 화면이다. | 위치 선택, 카테고리 선택, 태그 선택, 설명 입력, 사진 첨부(선택), AI 태그 추천(선택) |
| 오류/최신성 제보 페이지 | 기존 장소 정보가 틀렸거나 최신 확인이 필요한 경우 제보하는 화면이다. | 오류 유형 선택, 수정 내용 입력, 현재 이용 가능 여부 선택, 관리자 검수 요청 |
| 추천 피드 페이지 | 사용자 상황 또는 관심 태그에 맞는 장소를 추천하는 화면이다. | 상황 선택, 추천 장소 목록, 추천 이유, 거리/신뢰도 표시, 북마크 |
| 북마크 페이지 | 사용자가 저장한 장소를 모아보는 화면이다. | 저장 장소 목록, 카테고리별 분류, 최근 확인일 표시, 상세 이동 |
| 마이페이지 | 사용자의 제보, 후기, 검증 활동을 확인하는 화면이다. | 내 제보 상태, 내가 쓴 후기, 저장 장소, 검증 내역, 계정 정보 |
| 로그인/회원가입 페이지 | 회원 기능 사용을 위한 인증 화면이다. | 회원가입, 로그인, 로그아웃, 인증 상태 관리 |
| 관리자 제보 관리 페이지 | 관리자가 사용자 제보를 검수하는 화면이다. | 제보 목록, 상세 검토, 승인/반려, 장소 병합, 태그 관리, 오류 제보 처리 |

## 5-2. 사용자 흐름

| 흐름 | 이동 경로 |
| --- | --- |
| 비회원 기본 탐색 | 홈/지도 → 위치 또는 지역 설정 → 카테고리/태그 필터 → 장소 상세 확인 → 추천 장소 확인 |
| 회원 제보 흐름 | 로그인 → 장소 제보 → 위치/카테고리/태그/설명 입력 → 제출 → 마이페이지에서 승인 상태 확인 |
| 오류 제보 흐름 | 장소 상세 → 오류/최신성 제보 → 오류 유형과 수정 내용 입력 → 관리자 검수 → 장소 정보 갱신 |
| 추천 흐름 | 추천 피드 → 상황 선택 → 추천 목록 확인 → 추천 이유 확인 → 장소 상세 또는 북마크 |
| 관리자 검수 흐름 | 관리자 로그인 → 제보 목록 확인 → 상세 검토 → 승인/반려 → 장소 생성/수정 또는 제보 반려 사유 등록 |

## 5-3. 러프 화면 구성 메모

| 화면 | 구성 메모 |
| --- | --- |
| 홈/지도 | 상단: 서비스명/검색창/현재 위치 버튼. 좌측 또는 하단: 카테고리와 태그 필터. 중앙: 지도와 마커. 우측 또는 하단: 추천 장소 카드 목록. |
| 장소 상세 | 상단: 장소명과 카테고리. 본문: 주소/운영시간/요금/출처/최근 확인일/신뢰도/태그. 하단: 후기, 검증, 북마크, 오류 제보 버튼. |
| 장소 제보 | 상단: 제보 유형 선택. 본문: 지도 위치 선택, 주소 입력, 카테고리, 태그, 설명. 하단: 제출 버튼과 승인 대기 안내. |
| 추천 피드 | 상단: 상황 선택 칩. 본문: 추천 장소 카드. 카드에는 장소명, 거리, 태그, 최신성, 신뢰도, 추천 이유를 표시. |
| 관리자 | 좌측: 상태 필터. 중앙: 제보 목록. 우측: 제보 상세와 승인/반려/수정 버튼. |

# 6. 추가 정리 사항 및 제출 전 체크리스트

| 항목 | 정리 내용 |
| --- | --- |
| 흡연구역 범위 | 사용자 자유 제보 중심이 아니라 공공데이터에 존재하는 범위 안에서 보조 카테고리로 제공한다. 현재 확인 가능한 서울시 데이터는 민간 설치 흡연시설을 포함하지 않으므로 전국 핵심 기능으로 단정하지 않는다. |
| 카페/산책/휴식 장소 | 외부 데이터만으로 세부 태그 확보가 어렵기 때문에 사용자 제보와 관리자 검수 기반으로 확장한다. |
| 추천 기능 설명 | 프로젝트 가이드의 “추천” 대주제에 맞추기 위해 위치, 상황 태그, 신뢰도, 최신성 기준 추천으로 설계한다. |
| AI 활용 원칙 | AI는 없는 장소 정보를 생성하지 않는다. 제보 정리, 태그 추천, 후기 요약, 추천 이유 문장 생성 보조로만 사용한다. |
| 데이터 제출 | 초기 실행 데이터는 fixtures로 준비한다. 데이터 출처, 수집 방법, 기준일, 사용 조건을 README에 명시한다. |
| 이미지 제외 사항 | 본 문서는 ERD, Use Case, 화면 설계 이미지를 포함하지 않는다. 대신 표, 관계 요약, Mermaid/PlantUML 텍스트를 제공한다. |

| 체크 | 내용 |
| --- | --- |
| □ | 지역/반/조/팀원명을 실제 정보로 수정 |
| □ | 데이터 API 활용신청 및 인증키 발급 여부 확인 |
| □ | 실제 수집한 데이터 기준일과 샘플 개수 기재 |
| □ | WBS & Gantt 차트 파일 또는 링크를 제출 폴더에 포함 |
| □ | ERD/Use Case 이미지를 나중에 추가할 경우 본 문서의 텍스트 구조를 기준으로 작성 |
| □ | README에 실행 방법, 데이터 출처, fixtures 로드 방법, 구현 범위 작성 |
| □ | GitLab 프로젝트명 07-pjt 및 Maintainer 설정 확인 |